**Информация о проведении контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных Междуреченскому муниципальному району на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда за 2022 год»**

Контрольное мероприятие проведено в Администрации округа (правопреемник Администрации района).

 Объем проверенных средств составил 15795,9 тыс. рублей. Выявлено 12 нарушений на общую сумму 0,0 тыс. рублей, в том числе:

 1. Не внесены изменения в план-график закупок на 2022 год в связи с изменением объема финансового обеспечения на закупки жилья;

 2. В соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта Продавец в срок, установленный в пункте 2.1.2. Контракта (14 дней), но не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания срока поставки квартиры, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени продавца, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального закона. Сопоставляя сроки составления актов - приема передачи 11 квартир и размещения в ЕИС документов о приемке квартир выявляется нарушение вышеуказанного пункта контракта по 10 муниципальным контрактам, только в одном муниципальном контракте сроки (2 рабочих дня) соблюдены – муниципальный контракт от 16.08.2022 года №0130300024322000021001. Данный факт является нарушением п.1 части 13 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

 3. .В нарушение ч.3 ст.103 Федерального Закона №44-ФЗ сведения об исполнении контракта (реестровый номер 3351300068222000020) опубликованы с нарушением срока.

 Материалы проверки направлены в Представительное Собрание округа.

 В соответствии с заключенными Соглашениями отчет о проведении контрольного мероприятия направлен в прокуратуру района и в МО МВД России «Грязовецкий».

 В Администрацию Междуреченского муниципального округа направлено представление о рассмотрении и принятии мер по устранению выявленных нарушений.