Утверждена

постановлением

администрации округа

от 28.12.2023 № 916

Муниципальная программа

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории  Междуреченского муниципального округа на 2024 – 2028 годы»

Ответственный

исполнитель:      Администрация Междуреченского муниципального округа

Ответственный

за разработку:    Консультант отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа

Чистякова О.В., тел. 2-17-56

Глава округа                                                                                            А.А. Титов

Муниципальная программа

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа

на 2024-2028 годы»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Междуреченского муниципального округа (отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Междуреченского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Междуреченского муниципального округа (отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Междуреченского муниципального округа) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2019-2025 годы. 2. Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципальном округе на 2024-2028 годы. 3. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы. 4. Развитие коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня обеспеченности населения округа жильем и качества предоставления коммунальных ресурсов |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан; повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Расселяемая площадь аварийного жилищного фонда; - Количество молодых семей улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки; - Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия; - Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования; - Количество домовладений (квартир), получивших доступ к природному газу, в том числе в сельской местности. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 110 220,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 98 105,5 тыс. рублей; 2025 год – 3 723,4 тыс. рублей; 2026 год – 2 838,4 тыс. рублей; 2027 год – 2 776,6 тыс. рублей; 2028 год – 2 776,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты: - Расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составит 0 кв.м; - Количество молодых семей улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки – 5 семей; - Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия – 5 человек; - Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования – 25 объектов; - Количество домовладений (квартир), получивших доступ к природному газу, в том числе в сельской местности – 40 домовладений (квартир). |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

- Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления Междуреченского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются повышение степени благоустройства жилищного сектора, сельских территорий, развитие коммунальной инфраструктуры, позволяющее улучшить качество жизни населения.

- Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей.

- Приоритетными направлениями Междуреченского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются создание достойных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, предоставление бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям, эффективная работа объектов обеспечения энергетическими ресурсами.

- Планируемые к реализации в 2024 - 2028 годах мероприятия направлены на продолжение работы по обеспечению населения Междуреченского муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами, поэтапной замены и ремонта, выработавшего свой ресурс оборудования, сетей, объектов инфраструктуры, с применением современных высокотехнологичных и энергоэффективных материалов и технических устройств.

- В настоящее время актуальным вопросом обеспечения надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения является необходимость проведения капитального ремонта сетей теплоснабжения, водоснабжения, а также реконструкция системы водоотведения.

- Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры на территории округа остается достаточно высоким, поэтому надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, отмечается ежегодный рост количества аварий и повреждений в инженерно-коммунальном комплексе. Так, доля ветхих сетей теплоснабжения составляет 80%, а водоснабжения – 67%.

- В связи с этим проведение ремонтных работ для недопущения снижения качества предоставляемой коммунальной услуги, как в системах теплоснабжения, так и водоснабжения, зачастую, являются проблемами, требующими незамедлительного решения.

- На сегодняшний день, еще одной проблемой остается низкий уровень обеспеченности населения, проживающего в частном секторе на территории округа системами централизованного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Более 40% частных домовладений пользуются печным или электрическим отоплением. Органы власти уделяют данной проблеме достаточно высокое внимание, на протяжении всего срока реализации муниципальной программы, но решить проблему без привлечения средств бюджетов всех уровней не предоставляется возможным.

- Разработка настоящей муниципальной программы также вызвана необходимостью соответствия объектов жилищно-коммунального хозяйства Междуреченского муниципального округа таким целевым ориентирам, как отсутствием ветхого и аварийного жилищного фонда, снижением среднего уровня износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня.

- Жилищная проблема на территории Междуреченского муниципального округа является одной из наиболее острых социальных проблем, решение которой позволит создать благоприятные условия для социально-экономической стабильности населения.

- На 01.10.2023 года в администрации Междуреченского муниципального округа 126 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В связи с тем, что муниципальный жилищный фонд не пополняется, численность данной очереди увеличивается с каждым годом. Работа по предоставлению жилья ведется только в рамках высвободившихся жилых помещений, но не весь высвободившийся жилищный фонд пригоден для предоставления нуждающимся, в связи с тем, что жилые помещения физически и морально устаревают и требуют капитального ремонта, но выделенных бюджетных ассигнований для проведения этих работ не достаточно.

- На сегодняшний день еще одна из актуальных проблем - это аварийные дома, жильцы из которых переселены в пригодные жилые помещения, а сами здания не снесены. На 01.10.2023 года на территории Междуреченского муниципального округа 37 домов, жильцов которых планируется расселить.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи, сроки реализации муниципальной программы

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы» разработана в соответствии с государственной программой Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15 апреля 2019 года № 377, государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710, государственной программой «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27 мая 2019 г. № 484. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилфонда осуществляется на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Основными приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- повышение качественных характеристик жилищного фонда;

- стимулирование развития жилищного строительства на территории Междуреченского муниципального округа;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей муниципальной программы - повышение уровня обеспеченности населения округа жильем и качества предоставления коммунальных ресурсов.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- улучшение жилищных условий граждан;

- повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации муниципальной программы: 2023 - 2028 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств областного, федерального бюджета и бюджета округа.

Кроме того, предполагается использовать внутренние резервы предприятий, инвестиционные и заемные средства, а также средства лизинговых компаний.

Необходимые для реализации муниципальной программы объемы средств представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Целевые показатели достижения целей и решения

задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов

реализации муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Междуреченского муниципального округа.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Представительного собрания Междуреченского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и муниципальными контрактами (договорами) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и с учетом этого целевые показатели программы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Оценка эффективности социально-экономических

последствий муниципальной программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации муниципальной программы производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные показатели.

Администрация округа несет ответственность за ее конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств.

Ежегодно в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, отдел строительства и жилищно коммунального хозяйства администрации округа представляет главе округа информацию о ходе реализации программы, давая комплексную оценку эффективности и последствий реализации программы по итогам года.

6. Обоснование выделения и включения в состав

муниципальной программы подпрограмм

Настоящая муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2019-2025 годы» (приложение 4 к муниципальной программе);

- подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципальном округе на 2024-2028 годы» (приложение № 5 к муниципальной программе).

- подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе).

- подпрограмма № 4 «Развитие коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы» (приложение № 7 к муниципальной программе).

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расселяемая площадь аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | сем. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к природному газу, в том числе в сельской местности | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование | Потребность в финансировании, тыс. руб., всего | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Междуреченском муниципальном округе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципальном округе | 7 170,2 | 1 579,2 | 1 454,9 | 1 419,9 | 1 358,1 | 1 358,1 |
| Подпрограмма 3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального округа | 3 760,2 | 720,2 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа | 99 290,1 | 95 806,1 | 1 508,5 | 658,5 | 658,5 | 658,5 |
|  | ИТОГО | 110 220,5 | 98 105,5 | 3 723,4 | 2 838,4 | 2 776,6 | 2 776,6 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расселяемая площадь аварийного жилищного фонда | определяется путем подсчета площади расселенного аварийного жилищного фонда |
| 2 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | определяется путем подсчета количества молодых семей улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки |
| 3 | Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия | определяется путем подсчета количества человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия |
| 4 | Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования | определяется путем подсчета количества объектов коммунального хозяйства, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования |
| 5 | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к природному газу, в том числе в сельской местности | определяется путем подсчета количества домовладений (квартир), получивших доступ к природному газу, в том числе в сельской местности |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Подпрограмма № 1

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Междуреченского муниципального округа

на 2019-2025 годы»

(далее – подпрограмма № 1)

Паспорт подпрограммы № 1

| Наименование подпрограммы № 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2019-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы № 1 | Администрация Междуреченского муниципального округа (отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |
| Цели подпрограммы № 1 | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 1484,0 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 89 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе: 1 этап (2019-2020 годы) расселяемая площадь - 337,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек; 2 этап (2020-2021 годы) расселяемая площадь - 178,9 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 15 человек; 3 этап (2021-2022 годы) расселяемая площадь - 281,5 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 20 человек; 5 этап (2022-2024 годы) расселяемая площадь – 686,6 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 35 человека. |
| Задачи подпрограммы № 1 | Обеспечение жилыми помещениями 89 человек, переселяемых из аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 1 | Основным показателем подпрограммы № 1 является количество переселенных граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. В рамках реализации подпрограммы подлежит переселению 89 человек из 18 аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Срок реализации подпрограммы № 1 | 2019-2025 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы № 1 | Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 63 204,6 тыс. руб., в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) – 48 100,4 тыс. руб.; - областного бюджета – 15 093,9 тыс. руб.; - бюджета округа – 10,3 тыс. руб. из них: 1 этап (2019-2020 годы) – 11 922,2 тыс. руб., в том числе за счет средств: - Фонда – 11 444,5 тыс. руб.; - областного бюджета – 476,9 тыс. руб.; - бюджета округа – 0,8 тыс. руб. 2-3 этапы (2020-2022 годы) – 14 597,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: - Фонда – 14 011,1 тыс. руб.; - областного бюджета – 583,8 тыс. руб.; - бюджета округа – 2,2 тыс. руб. 5 этап (2022-2024 годы) – 36 685,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: - Фонда – 22 644,8 тыс. руб.; - областного бюджета – 14 033,2 тыс. руб.; - бюджета округа – 7,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы № 1 | Снос или реконструкция 18 аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 1 484,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 87 человек, в том числе по этапам реализации: 1 этап (2019-2020 годы) расселяемая площадь - 337,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек; 2 этап (2020-2021 годы) расселяемая площадь - 178,9 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 15 человек; 3 этап (2021-2022 годы) расселяемая площадь - 281,5 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 20 человек; 5 этап (2022-2024 годы) расселяемая площадь – 686,6 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 35 человека. |

- Общая характеристика текущего состояния сферы

- реализации подпрограммы № 1, основные проблемы

- и перспективы ее развития

- Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным законом № 185-ФЗ предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2025 года по переселению граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Всего в Междуреченском муниципальном округе признано аварийными и подлежащими сносу 85 дома, из них расселено по программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда за периоды 2011 – 2017 годы 30 домов. В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального округа Вологодской области на 2019-2025 годы» подлежат переселению граждане из 18 домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Междуреченского муниципального округа будет осуществляться в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»

- Подпрограмма № 1 предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней.

- Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы № 1, цели, задачи, общая стоимость сроки реализации подпрограммы № 1

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, то есть реализация права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Основная цель  подпрограммы № 1 - ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 1 484,00 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 89 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе:

1 этап (2019-2020 годы) расселяемая площадь - 337,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек;

2 этап (2020-2021 годы) расселяемая площадь - 178,9 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 15 человек;

3 этап (2021-2022 годы) расселяемая площадь - 281,5  кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 20 человек;

5 этап (2022-2024 годы) расселяемая площадь – 686,6 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 35 человек.

Задачами подпрограммы № 1 являются:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

- снос или реконструкция 18 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Сроки реализации подпрограммы № 1: начало – 2019 год, окончание – 1 декабря 2024 года.

Общая стоимость муниципальной программы составляет 63 204,6 тыс. рублей.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы № 1

Необходимый объем средств на проведение в рамках реализации подпрограммы № 1 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой № 1и представлены в приложении 1 таблицы 1 и 2 к подпрограмме № 1.

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с подпрограммой № 1 составляет:

1 этап (2019-2020 годы) – 35 375 рублей;

2 этап (2020-2021 годы) – 35 375 рублей;

3 этап (2021-2022 годы) – 36 199 рублей;

5 этап (2022-2024 годы) – 41 873 рубля.

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется по следующим направлениям:

- строительство муниципальных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, а также у лиц, не являющихся застройщиками;

- выкуп жилых помещений у собственников.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда с объемом средств на реализацию подпрограммы № 1 приведен в приложении 2 к подпрограмме № 1

4. Целевые показатели достижения целей

и решений задач подпрограммы № 1

прогноз конечных результатов реализации

подпрограммы № 1

Основным показателем выполнения подпрограммы № 1 является количество переселенных в 2019-2025 годы граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на переселение граждан, из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках настоящей подпрограммы № 1, приведен в приложении 3 к подпрограмме № 1.

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решений задач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с объемом средств на реализацию подпрограммы № 1 приведены в приложении 4 к подпрограмме № 1.

Прогноз конечных результатов (планируемые показатели) выполнения подпрограммы № 1 приведены в приложении 5 к подпрограмме № 1.

5. Оценка эффективности социально-экономических последствий

реализации подпрограммы № 1

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации подпрограммы № 1 производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные показатели. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и в количестве аварийного жилищного фонда, расположенного на территории области, с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Эффективность расходования бюджетных средств определятся исходя из соответствия реализуемых в рамках подпрограммы № 1 мероприятий целям и задачам на основе количественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств являются:

- сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- сокращение аварийного жилищного фонда;

- комплексное освоение территории после ликвидации жилищного фонда.

Оценка результативности действия подпрограммы № 1 проводится ежегодно по результатам отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы № 1 подлежат переселению 89 человек из 18 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселяемая площадь составляет 1 484,00 кв.м.

Приложение 1

к подпрограмме № 1

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1

(тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем средств | Расходы средств, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 63 204,6 | 11 922,2 | 0 | 14 597,1 | 15 796,0 | 20 889,3 | 0 |
| Администрация округа | 63 204,6 | 11 922,2 | 0 | 14 597,1 | 15 796,0 | 20 889,3 | 0 |

Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов

на реализацию целей подпрограммы № 1

(тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем средств | Расходы средств, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 63 204,6 | 11 922,2 | 0 | 14 597,1 | 15 796,0 | 20 889,3 |  |
| федеральный бюджет | 48 100,4 | 11 444,5 | 0 | 14 011,1 | 14 448,4 | 8 196,4 |  |
| областной бюджет | 15 093,9 | 476,9 | 0 | 583,8 | 1 344,3 | 12 688,9 |  |
| районный бюджет | 10,3 | 0,8 | 0 | 2,2 | 3,3 | 4,0 |  |

Приложение 3

к подпрограмме № 1

Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома |  | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |  | дата | площадь, кв.м. | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО по Междуреченскому муниципальному округу |  |  |  |  |  | 1 485,5 | 87 |  |
| 1 | Междуреченский муниципальный округ | д. Калитино, д.38 | 1972 |  | 16.07.2012 | 93,0 | 6 | 01.12.2024 |
| 2 | Междуреченский муниципальный округ | п. Туровец, ул. Железнодорожная, д.38 | 1952 |  | 13.04.2012 | 79,2 | 2 | 01.12.2024 |
| 3 | Междуреченский муниципальный округ | п. Туровец, ул. Комсомольская, д.28 | 1962 |  | 30.12.2016 | 45,4 | 3 | 01.12.2024 |
| 4 | Междуреченский муниципальный округ | п. Туровец, ул. Лесная, д. 1 | 1953 |  | 09.07.2013 | 99.0 | 6 | 31.12.2022 |
| 5 | Междуреченский муниципальный округ | п. Туровец, ул. Лесная, д. 4 | 1953 |  | 13.04.2012 | 79.8 | 5 | 31.12.2022 |
| 6 | Междуреченский муниципальный округ | п. Туровец, ул. Лесная, д. 7 | 1952 |  | 13.04.2012 | 79.5 | 7 | 31.12.2021 |
| 7 | Междуреченский муниципальный округ | п. Туровец, ул. Лесная, д. 8 | 1952 |  | 13.04.2012 | 79.8 | 9 | 31.12.2022 |
| 8 | Междуреченский муниципальный округ | п. Туровец, ул. Советская, д. 6 | 1969 |  | 13.04.2012 | 76,4 | 6 | 31.12.2022 |
| 9 | Междуреченский муниципальный округ | п. Туровец, ул. Советская, д. 20, стр. деревянное | 1966 |  | 30.12.2016 | 40.2 | 3 | 01.12.2024 |
| 10 | Междченский муниципальный округ | с. Спас-Ямщики, ул. Первомайская, д. 21 | 1975 |  | 25.09.2014 | 111.7 | 4 | 01.12.2024 |
| 11 | Междуреченский муниципальный округ | с. Шейбухта, ул. Полевая, д. 6 | 1981 |  | 17.12.2012 | 50,7 | 1 | 31.12.2019 |
| 12 | Междуреченский муниципальный округ | с. Шейбухта, ул. Садовая, д. 25 | 1978 |  | 17.12.2012 | 45,6 | 3 | 01.12.2024 |
| 13 | Междуреченский муниципальный округ | с. Шейбухта, ул. Советская, д. 4 | 1976 |  | 17.12.2012 | 91.8 | 4 | 01.12.2024 |
| 14 | Междуреченский муниципальный округ | с. Шейбухта, ул. Советская, д. 23 | 1971 |  | 17.12.2012 | 75.6 | 4 | 01.12.2024 |
| 15 | Междуреченский муниципальный округ | с. Шейбухта, ул. Советская, д. 25 | 1976 |  | 17.12.2012 | 75.2 | 4 | 01.12.2024 |
| 16 | Междуреченский муниципальный округ | с. Шейбухта, ул. Советская, д. 26 | 1976 |  | 17.12.2012 | 37,2 | 1 | 01.12.2024 |
| 17 | Междуреченский муниципальный округ | с. Шуйское, ул. Горького, д. 6 | 1969 |  | 25.02.2014 | 286,3 | 18 | 31.12.2019 |
| 18 | Междуреченский муниципальный округ | п. Туровец, ул. Набережная, д. 27 | 1952 |  | 16.02.2010 | 37,6 | 1 | 01.12.2024 |

Приложение 2

к подпрограмме № 1

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  | № п/п | Всего по этапу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 года | 2020 года | 2021 года | 2022 года | 2023 года | 2024 года |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципального образования |  | Междуреченский муниципальный округ |  |  |  |  |  |
| Всего расселяемая площадь жилых помещений | 1 | 337,0 | 0,00 | 178,9 | 281,5 | 686,6 | 0,00 |
| Расселение в рамках Программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | 2 |  |  |  |  |  |  |
| расселяемая площадь, кв.м. | 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выкуп жилых помещений у собственников | 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| расселяемая площадь, кв.м. | 2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стоимость, руб. | 2.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договор о развитии застроенной территории | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| расселяемая площадь, кв.м. | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переселение в свободный жилищный фонд | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| расселяемая площадь, кв.м. | 2.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| расселяемая площадь, кв.м. | 3.1 | 337,0 | 0,00 | 178,9 | 281,5 | 686,6 | 0,00 |
| приобретаемая площадь, кв.м. | 3.2 | 337,0 | 0,00 | 178,9 | 281,5 | 686,6 | 0,00 |
| стоимость, тыс. руб. | 3.3 | 11 922,2 | 0,00 | 14 597,1 | 15 796,0 | 20 889,3 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство домов | 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| приобретаемая площадь, кв.м. | 3.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стоимость, руб. | 3.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение жилых помещений у застройщиков | 4 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в строящихся домах | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| приобретаемая площадь, кв.м. | 4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стоимость, руб. | 4.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в домах, введенных в эксплуатацию | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| приобретаемая площадь, кв.м. | 4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стоимость, руб. | 4.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | 5 |  |  |  |  |  |  |
| приобретаемая площадь, кв.м. | 5.1 | 337,0 | 0,00 | 178,9 | 281,5 | 686,6 | 0,00 |
| стоимость, тыс. руб. | 5.2 | 11 922,2 | 0,00 | 14 597,1 | 15 796,0 | 20 889,3 | 0,00 |

Приложение 4

к подпрограмме № 1

Сведения о показателях (индикаторах) под программы № 1

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | Всего по этапу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 года | 2020 года | 2021 года | 2022 года | 2023 года | 2024 года |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Задача 1 | Число жителей, планируемых к переселению | чел. | 89 | 19 | 0 | 15 | 20 | 35 | 0 |
|  | Задача 2 | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Всего | ед. | 35 | 8 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 |
|  |  | в том числе: |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - собственность граждан | ед. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | - муниципальная собственность | ед. | 26 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 |
|  | Задача 3 | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Всего | кв.м. | 1 484,0 | 337,0 | 0,00 | 178,9 | 281,5 | 686,6 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | - собственность граждан | кв.м. | 337,0 | 337,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 |  | - муниципальная собственность | кв.м. | 1 147,0 | 0 | 0,00 | 178,9 | 281,5 | 686,6 | 0 |
|  | Справочно | Источник финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Всего | тыс. руб. | 63 204,6 | 11 922,2 | 0,00 | 14 597,1 | 15 796,0 | 20 889,3 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | - за счет средств Фонда | тыс. руб. | 48 100,4 | 11 444,5 | 0,00 | 14 011,1 | 14 448,4 | 8 196,4 | 0 |
| 11 |  | - за счет средств бюджета субъекта РФ | тыс. руб. | 15 093,9 | 476,9 | 0,00 | 583,8 | 1 344,3 | 12 688,9 | 0,00 |
| 12 |  | - за счет средств местного бюджета | тыс. руб. | 10,3 | 0,8 | 0,00 | 2,2 | 3,3 | 4,0 | 0,0 |

Приложение 5

к подпрограмме № 1

Прогноз конечных результатов (планируемые показатели) переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п |  | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м. | чел. |  | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Наименование муниципального образования | Междуреченский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 337,0 | 0,00 | 178,9 | 281,5 | 686,6 | 0 | 0,0 | 1484,0 |  |  | 0 | 15 | 20 | 35 | 11 | 0 | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе всего по этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | всего по этапу 2019 года | 337,0 | х | х | х | х | х | х | 337,0 |  | 19 | х | х | х | Х | х | х | 19 |
| 1.2 | всего по этапу 2020 года | х | 0,00 | х | х | х | х | х | 0,00 |  | х | 0 | х | х | Х | х | х | 0 |
| 1.3 | всего по этапу 2021 года | х | х | 178,9 | х | х | х | х | 178,9 |  | х | х | 15 | х | Х | х | х | 15 |
| 1.4 | всего по этапу 2022 года | х | х | х | 281,5 | х | х | х | 281,5 |  | х | х | х | 20 | Х | х | х | 20 |
| 1.5 | всего по этапу 2023 года | х | х | х | х | 686,6 | х | х | 686,6 |  | х | х | х | х | 35 | х | х | 24 |
| 1.6 | всего по этапу 2024 года | х | х | х | х | х | 0 | х | 0 |  | х | х | х | х | х | 0 | х | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Подпрограмма № 2

«Обеспечение жильем молодых семей в

Междуреченском муниципальном округе на 2024-2028 годы»

(далее – подпрограмма № 2)

Паспорт подпрограммы № 2

| Название подпрограммы № 2 | Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципальном округе на 2024 - 2028 годы. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 | Администрация Междуреченского муниципального округа (Отдел культуры, спорта и молодежной политики) |
| Цели подпрограммы № 2 | Повышение доступности жилья для молодых семей округа |
| Задачи подпрограммы № 2 | Создание условий для улучшения жилищных условий с помощью мер государственной поддержки молодым семьям |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы № 2 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки |
| Сроки реализации подпрограммы № 2 | 2024 - 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы № 2 (тыс. руб.) | объем бюджетных ассигнований и внебюджетных источников: 7 170,2 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета округа: 2024 – 696,4 тыс. руб.; 2025 – 572,1 тыс. руб.; 2026 – 537,1 тыс. руб.; 2027 – 475,3 тыс. руб.; 2028 – 475,3 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников: 2024 – 882,8 тыс. руб.; 2025 – 882,8 тыс. руб.; 2026 – 882,8 тыс. руб.; 2027 – 882,8 тыс. руб.; 2028 – 882,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2 | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки до 5 молодых семей, при этом будет приобретено или построено не менее 200,0 кв. м общей площади жилья |

- Характеристика сферы реализации

- подпрограммы № 2, основные проблемы

- и перспективы ее развития

- За последнее десятилетие численность населения Междуреченского муниципального округа постепенно уменьшается за счет естественных причин. Особенно уменьшается количество молодых граждан за счет оттока трудовых кадров в крупные города Вологодской области. Социальные проблемы и отсутствие информации о своих правах и возможностях отрицательно сказываются на возникновении семьи, увеличивается количество разводов.

- Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

- Решение вопросов жилищного благополучия молодежи в округе осуществляются с 2012 года путем предоставления получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710.

Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

- Приоритеты в сфере подпрограммы № 2, цели, задачи,

сроки реализации подпрограммы № 2

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы № 2 определены следующими стратегическими документами и нормативно правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Целью подпрограммы № 2 является создание системы бюджетной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения качества жизни и подъема демографической ситуации в Междуреченском муниципальном округе.

- Для выполнения цели подпрограммы № 2 необходимо решить следующие задачи:

- - обеспечить предоставление молодым семьям безвозмездных субсидий на улучшение жилищных условий;

- - создать условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для улучшения жилищных условий.

- Основными принципами подпрограммы № 2 являются:

- - добровольность участия в подпрограмме № 2 молодых семей;

- - признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки при улучшении жилищных условий в условиях подпрограммы № 2 предоставляется один раз.

- Срок реализации подпрограммы № 2 - 2024 - 2028 годы.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы № 2

Основное мероприятие «Предоставление государственной поддержки молодым семьям».

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих направлений:

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области для предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

- ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2021 - 2025 годы» (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2020 № 296 с последующими изменениями).

- Меры регулирования и управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы № 2

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы № 2 осуществляет ответственный исполнитель – Междуреченский муниципальный округ.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски при реализации подпрограммы № 2.

Финансовый риск реализации подпрограммы № 2 представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой № 2, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы № 2.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы № 2;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы № 2;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы № 2;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы № 2.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы № 2 на основе мониторинга реализации подпрограммы № 2 и оценки ее эффективности».

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий

- подпрограммы № 2

| N пп/п | Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | всего за 2024 - 2028 годы |
| 11 | Основное мероприятие | Предоставление государственной поддержки молодым семьям | всего, в том числе | 1579,2 | 1454,9 |  | 1419,9 |  | 1358,1 | 1358,1 | 7170,2 |
|  |  |  | доходы бюджета округа | 248,7 | 194,5 |  | 182,6 |  | 146,7 | 146,7 | 919,2 |
|  |  |  | доходы областного бюджета | 255,9 | 214,5 |  | 214,5 |  | 241,7 | 241,7 | 1168,3 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 191,8 | 163,1 |  | 140,0 |  | 86,9 | 86,9 | 668,7 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 882,8 | 882,8 |  | 882,8 |  | 882,8 | 882,8 | 4414,0 |

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников,

на реализацию целей подпрограммы № 2

(тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| всего | 1579,2 | 1454,9 | 1419,9 | 1358,1 | 1358,1 |
| местный бюджет | 248,7 | 194,5 | 182,6 | 146,7 | 146,7 |
| федеральный бюджет | 191,8 | 163,1 | 140,0 | 86,9 | 86,9 |
| областной бюджет | 255,9 | 214,5 | 214,5 | 241,7 | 241,7 |
| внебюджетные источники | 882,8 | 882,8 | 882,8 | 882,8 | 882,8 |

- 7. Сведения о целевых показателя (индикаторах) подпрограммы № 2

| N пп/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное |  | оценочное | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | базовый 2022 год |  | текущий 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение доступности жилья для молодых семей округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача «Создание условий для улучшения жилищных условий с помощью мер государственной поддержки молодым семьям» | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | семья | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы № 2

| N пп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | Семей | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | Ежеквартально, показатель на дату | Кг = Кг1 + Кг2 +... + Кгn | Кг - количество молодых смей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки Кг1... Кгn - количество молодых семей, которым в отчетном периоде оказана государственная поддержка на приобретение (строительство) n - количество мер государственной поддержки (единиц) |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Подпрограмма № 3

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы»

(далее – подпрограмма № 3)

Паспорт подпрограммы № 3

| Название подпрограммы № 3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 3 | Администрация Междуреченского муниципального округа (отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |
| Цель подпрограммы № 3 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, а также улучшение жилищно-коммунального обслуживания |
| Задачи подпрограммы № 3 | - проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким уровнем износа; - устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 3 | - площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда; - доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда; - количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия |
| Сроки реализации подпрограммы № 3 | 2024-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы № 3 | Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы № 3 составляет: 3 760,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа по годам: - 2024 год – 720,2 тыс. рублей; - 2025 год – 760,0 тыс. рублей; - 2026 год – 760,0 тыс. рублей; - 2027 год – 760,0 тыс. рублей; - 2028 год – 760,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3 | За период реализации подпрограммы № 3 планируется отремонтировать муниципальный жилищный фонд общей площадью 272,9 кв.м. |

- Общая характеристика

сферы реализации подпрограммы № 3.

Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы» предусматривает создание комфортных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительных физический износ, непригодно для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

Муниципальных жилищный фонд Междуреченского муниципального округа составляет 22 331,6 кв.м, в том числе площадь муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах (количество квартир 3 и более) – 5023,5 кв.м.

Общая потребность в средствах на капитальных ремонт муниципального жилищного фонда по Междуреченскому округу на 2024-2028 годы составляет 3 760,2 тыс. руб.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы № 3, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы № 3.

Целью подпрограммы № 3 является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Подпрограммные мероприятия будут реализованы в период с 2024 по 2028 годы.

Каждое мероприятие на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции жилых домов состоит из нескольких этапов:

- первый этап – уточнение технического состояния жилого дома, проработка вариантов капитального ремонта, сбор исходных данных для проектирования, разработка проектно-сметной документации;

- второй этап – заключение договоров на проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- третий этап   проведение работ по капитальному ремонту в нормативные сроки;

- четвертый этап – сдача объекта в эксплуатацию.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется при условии экономической эффективности проводимых работ. При капитальном ремонте жилищного фонда устанавливаются причины, способствующие разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования, ухудшение эксплуатационных показателей не допускается.

Работы по капитальному ремонту жилищного фонда осуществляются при наличии у заказчика:

- решения о проведении капитального ремонта жилищного фонда;

- проекта на капитальный ремонт жилого дома;

- разрешения на выполнение строительных работ.

Заказчиком при капитальном ремонте муниципального жилищного фонда выступает администрация Междуреченского муниципального округа.

Подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда определяется на конкурсной основе.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда включает комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда производится с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных качеств здания.

При капитальном ремонте жилых домов может осуществляться устройство в жилых домах недостающих, в соответствии с новыми требованиями, видов инженерного оборудования.

Капитальный ремонт включает: разработку проектно-сметной документации и прохождение экспертизы, ремонт и смену отдельных элементов здания с высоким процентом износа без изменения существующей планировки помещений, при необходимости ремонт и смена инженерного оборудования.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы № 3.

Расходы на реализацию подпрограммы № 3 формируются за счет средств бюджета округа.

Объем ресурсного обеспечения определен с учетом прогноза выполнения объемов работ в соответствующем периоде.

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального района | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 720,2 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 3 760,2 |
| Мероприятие 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 520,2 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 2 760,2 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт квартир | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 360,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 960,2 |
|  | с. Шейбухта, ул. Советская, д. 14, кв. 1 |  | 360,2 |  |  |  |  | 360,2 |
|  | д. Жидовиново, д. 3, кв. 2 |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
|  | с. Спас-Ямщики, ул. Первомайская, д. 3 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |
|  | с. Спас-Ямщики, ул. Советская, д. 8, кв. 1 |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |
|  | д. Врагово, ул. Молодежная, д. 7 |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |
| 1.2. | Неотложный ремонт отопительных печей, электропроводки | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 |
| 1.3. | Неотложный ремонт внутренних инженерных сетей в жилых домах | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Мероприятие 2 | Проведение обследования жилых домов, составление и утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Мероприятие 3 | Изготовление экспертных заключений о признании аварийными, подлежащими сносу или реконструкции жилых помещений муниципального жилищного фонда, снос расселенных домов аварийного жилищного фонда» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Мероприятие 4 | Разработка ПСД по обустройству общедомового имущества МКД для нужд инвалидов | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Целевые показатели (индикаторы) достижения

цели и решения задач подпрограммы № 3 и прогноз конечных результатов реализации подпрограммы № 3.

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 1. | Снижение доли муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта | Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 293,7 | 342,5 | 380,3 | 434,3 | 507,4 |  |
|  |  | Ввод отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 59,2 | 48,8 | 37,8 | 54,0 | 73,1 |  |
|  |  | доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 1,70 | 1,98 | 2,20 | 2,50 | 2,50 |  |
| 2. | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан | количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- Методика расчета значений целевых показателей

(индикаторов) подпрограммы № 3

1. «Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда» (%), рассчитывается по формуле:

ДОМЖФ = ПМЖФотр.. / ПМЖФобщ. × 100%, где:

ПМЖФотр. – площадь муниципального жилищного фонда, подлежащая ремонту, кв.м.;

ПМЖФобщ. – общая площадь муниципального жилищного фонда за минусом площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, участвующих в областной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, кв.м.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Подпрограмма № 4

«Развитие коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2024 – 2028 годы»

( далее – подпрограмма № 4)

Паспорт подпрограммы № 4

| Наименование подпрограммы № 4 | Развитие коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 4 | Администрация Междуреченского муниципального округа (Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |
| Цели подпрограммы № 4 | Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества |
| Задачи подпрограммы № 4 | Задачами подпрограммы № 4 являются: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. - перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа; - надежное и бесперебойное обеспечение газом потребителей округа |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 4 | - количество котельных, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования (ед.); - количество участков сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена (ед.); - количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования (ед.); - количество участков сетей водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена (ед.); - количество участков сетей водоотведения, в отношении которых произведен ремонт и замена (ед.); - количество выполненных проектных и изыскательных работ (ед.); - количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу (ед.), в том числе в сельской местности (ед.); - уровень газификации потребителей округа природным газом (%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 4 | 2024 – 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы № 4 | Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 99 290,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа по годам: 2024 год – 95 806,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 508,5 тыс. рублей; 2026 год – 658,5 тыс. рублей; 2027 год – 658,5 тыс. рублей; 2028 год – 658,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 4 | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации. |

- Общая характеристика реализации подпрограммы № 4,

основные проблемы и перспективы ее развития

Подпрограмма № 4 «Развитие коммунального хозяйства на территории Междуреченского округа на 2024-2028 годы» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование подпрограммы № 4, является неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности являются основными определяющими факторами при формировании подпрограммы № 4 в части строительства и модернизации существующих систем.

В целях поддержания в удовлетворительном состоянии работу систем жилищно-коммунального хозяйства необходимо выполнить комплекс мероприятий по экономическому оздоровлению сложившейся ситуации в части расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

Коммунальные услуги на территории округа предоставляют  2 ресурсоснабжающие организации ООО «Приток», МУП «Коммуникации».

Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляют 11 котельных, изношенность котельного оборудования доходит до 70%.

Протяженность тепловых сетей составляет 11,635 км,  из которых 8,1 км. имеют износ 70% и требуют капитального ремонта.

В округе имеется 23 водонапорные башни, строительство которых в основном велось с 1970 по 1990 годы. За время эксплуатации проводились только текущие ремонты. В скважинах вода не соответствует СанПиН, поэтому необходимо провести реконструкцию системы водоснабжения с установкой станции по очистке воды от бора.

Протяженность водопроводных сетей по району составляет – 89,705 км, 41,3 км необходимо заменить, т.к. износ более 70 % . Необходимость в замене ветхих водопроводных сетей имеется во всех поселениях.

Протяженность канализационных сетей -17,0 км, 7,6 км из которых необходимо проведение капитального ремонта. В с. Шуйское необходимо провести реконструкцию и строительство ливневой канализации, т.к. в период паводка талые воды попадают в канализацию, что приводит к подтоплению строений, КНС ухудшает качество очистки воды, увеличивает затраты на обслуживание сетей. В первоочередном порядке необходимо решать и вопрос о прокладке канализационных сетей в сложившейся застройке села Шуйское, т.к. в многие дома подведен водопровод, практически большинство жителей имеют стиральные машины автоматы, а канализационные стоки выведены либо к рекам, либо в канавы у домов. Это приводит к загрязнению окружающей среды, распространению инфекции и болезней.

Ресурсоснабжающие предприятия уже сейчас находятся в трудной ситуации: несбалансированная тарифная политика, низкий технический потенциал объектов коммунального комплекса, незначительные инвестиции в развитие отрасли могут привести предприятия к банкротству и тем самым усугубят обстановку в отрасли, ухудшат уровень обслуживания населения, создадут социально-экономическое напряжение в обществе.

В целях поддержания в нормальном состоянии объектов ЖКХ необходимо выполнить комплекс мероприятий по модернизации котельного оборудования, тепловых и водопроводных сетей с применением новых технологий, позволяющих снизить расходы, в первую очередь на объектах коммунального хозяйства, эксплуатируемых муниципальным предприятием.

Так же сферой реализации подпрограммы № 4 является  газоснабжение и газификация Междуреченского муниципального округа Вологодской области.

Основной целью проведения муниципальной политики в сфере газоснабжения  муниципального округа является повышение уровня обеспеченности природным газом потребителей округа.

Указанная деятельность осуществляется в соответствии с Концепцией участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации, а также на основе Соглашения, Договора о сотрудничестве, Договора о газификации Вологодской области, заключенных между Правительством Вологодской области и ОАО «Газпром» в рамках реализации Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Развитие газификации Междуреченского муниципального округа осуществляется на основании Генеральной схемы газификации и газоснабжения Вологодской области.

Газотранспортная система Междуреченского муниципального округа, использующая природный газ, по состоянию на 1 октября 2023 года составляет:  74,1 км, распределительные газопроводы общей протяженностью 58,38 км (в т. ч. межпоселковые – 26,45 км), 1 газораспределительная станция, и 15,72 км – газопроводов-вводов, 4 газорегуляторных пункта, 18 шкафных газораспределительных пунктов.

В рамках реализации ПАО «Газпром» инвестиционных проектов на территории округа в настоящее время осуществлено строительство следующих объектов газотранспортной системы:

- Межпоселковый газопровод п. Пионерский – д. Новая – д. Букино _ с. Спас-Ямщики – д. Острецово – д. Змейцыно – с. Старое в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области;

- Межпоселковый газопровод п. Пионерский – д. Марковское – с. Шейбухта в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области.

Современное состояние газификации округа, на 31 декабря 2022 года, составляет:

Число газифицированных населенных пунктов природным газом - 10 ед.

Уровень газификации природным и сжиженным газом  округа составляет 79,0 %.

В настоящее время природным газом газифицировано 2 коммунально-бытовых предприятия, в том числе: объекты теплоэлектроэнергетики (газовые котельные -4).

Основными проблемами в области газоснабжения округа являются:

- низкий уровень обеспечения природным газом потребителей округа;

- отсутствие источника газоснабжения природным газом для потребителей п. Туровец  (газопровода-отвода к пос. Туровец Междуреченского муниципального округа от магистрального газопровода).

Проведение работ по строительству указанных выше газопровода-отвода и межпоселковых газопроводов позволит приступить к строительству распределительных газовых сетей для подключения к системе газоснабжения природным газом новых потребителей в населенных пунктах муниципального округа.

В целях повышения уровня газификации потребителей округа природным газом разработаны мероприятия по строительству распределительных газовых сетей.

Реализация подпрограммы № 4 осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Вологодской области, которая разработана в рамках Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации, Соглашением о сотрудничестве между Правительством Вологодской области и ОАО «Газпром» от 20 июня 2003 года, Договором между Правительством Вологодской области и Открытым акционерным обществом «Газпром» о газификации Вологодской области от 5 октября 2012 года, ежегодно заключаемыми между Правительством Вологодской области и ОАО «Газпром» сетевыми графиками газификации.

Проблемой является то, что в современных условиях муниципальные образования области, в том числе и Междуреченский округ, не в состоянии самостоятельно эффективно участвовать в социально-экономических реформах, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Строительство объектов газификации муниципального значения невозможно без финансовой помощи областного бюджета из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов.

Повысить уровень обеспечения природным газом потребителей в населенных пунктах, имеющих природный газ, обеспечить подачу природного газа потребителям не газифицированных населенных пунктов позволит выделение в необходимом объеме средств областного бюджета и привлечение для строительства приоритетных и социально значимых объектов газификации на территории округа средств из внебюджетных источников.

Выполнение мероприятий по развитию газификации Междуреченского муниципального округа целесообразно организовать в рамках настоящей подпрограммы № 4, так как только программный метод может обеспечить комплексный подход к строительству межпоселковых и распределительных газовых сетей в населенных пунктах округа, синхронизировать сроки их строительства. Подпрограмма № 4 позволит использовать наиболее эффективные и уже апробированные механизмы, скоординировать деятельность различных органов власти области, округа и различных организаций.

Мероприятия подпрограммы № 4 сбалансированы, охватывают различные отрасли экономики округа и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов для дальнейшего развития экономики, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения объектов экономики и теплоэнергетики округа.

2. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы № 4, цели,

задачи, сроки реализации подпрограммы № 4

Цель разработанной подпрограммы № 4 - создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций и населения на топливо, тепловую энергию, воду при одновременном повышении надежности и качества услуг по тепло газо и водоснабжению, как за счет реализации мероприятий по устранению сверхнормативных потерь при транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения эффективности их использования конечными потребителями.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- бюджетные средства, направляемые на реализацию подпрограммы № 4, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов.

Для реализации подпрограммы № 4 необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) Модернизация котельных для обеспечения достаточных объемов и надежности теплоснабжения, в том числе:

- разработка проектно-сметной документации, включая получение положительного заключения Госэкспертизы, для строительства новых газовых автоматических котельных в населенных пунктах, где имеется доступ к природному газу:

- строительство новых газовых автоматических котельных в населенных пунктах, где имеется доступ к природному газу;

- разработка проектно-сметной документации, включая получение положительного заключения Госэкспертизы, для капитального ремонта и ремонта существующих муниципальных котельных с целью устранения замечаний Ростехнадзора и получения актов и паспортов готовности при подготовке объектов ЖКХ к ОЗП;

- капитальный ремонт и ремонт существующих муниципальных котельных с целью устранения замечаний Ростехнадзора и получения актов и паспортов готовности при подготовке объектов ЖКХ к ОЗП;

- установка нового энергоэффективного котельного оборудования;

- вывод из эксплуатации твердотопливных муниципальных котельных, выработавших ресурс и использующих экономически невыгодные и экологически неблагополучные виды топлива;

- перевод потребителей на автономное отопление;

- строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением, предприятиями и организациями округа;

- перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа;

- надежное и бесперебойное обеспечение природным газом потребителей округа.

2) Проведение мероприятий по повышению эффективности использования тепловой энергии у потребителей, в первую очередь в бюджетной сфере, в том числе:

- повышение надёжности и эффективности основного и вспомогательного оборудования в системах теплоснабжения потребителей бюджетной сферы;

- наладка внутренних систем теплоснабжения потребителей бюджетной сферы с целью повышения эффективности работы объектовых систем теплоснабжения и снижения потерь в них;

- проведение энергетических обследований объектов бюджетной сферы и муниципального жилищного фонда, направленных на выявление и устранение неэффективного использования тепла;

- проведение комплекса работ, направленных на улучшение теплоизоляционных характеристик и реконструкцию зданий бюджетной сферы и муниципального жилищного фонда, в которых, по данным проверок и энергоаудита, определен сверхнормативный перерасход теплоносителя;

- проведение комплекса работ с применением новых способов и оборудования очистки от накипи и отложений домовых приборов отопления с целью улучшения их теплопередающих характеристик;

- установка домовых узлов учета и регулирования, проработка проектных решений по установке поквартирных счетчиков учета тепло- и водопотребления и вопросы оплаты по показаниям этих счетчиков;

- оборудование индивидуальных тепловых пунктов, направленных на теплосбережение в жилищном фонде, на объектах коммунальной и бюджетной сфер;

- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам теплосбережения и повышения эффективности использования тепловой энергии среди потребителей.

3) Реконструкция (замена) ветхих муниципальных тепловых сетей округа с целью устранения главного источника потерь тепловой энергии, замена аварийных участков труб, прокладка новых теплотрасс с использованием более современной теплоизоляции, замена тепловой изоляции с целью улучшения эффективности теплоснабжения потребителей и снижения ненормированных потерь, приобретение материалов для замены аварийных участков муниципальных теплотрасс, а также приобретение котельного оборудования и материалов для его восстановления, взамен вышедшего из строя в аварийных ситуациях на объектах муниципальной собственности.

4) Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений в связи с необходимостью проведения работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территориях.

5) Разработка и актуализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях в связи с необходимостью проведения работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территориях.

6) Подключение объектов муниципальной и государственной собственности к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение технический условий и оплата по договорам технологического присоединения.

7) Подготовка объектов теплоэнергетики муниципальной собственности к работе в осенне-зимний период.

8) Замена аварийных участков сетей водоснабжения и водоотведения на объектах муниципальной собственности. Приобретение материалов для замены аварийных участков сетей водоснабжения и водоотведения на объектах муниципальной собственности. Приобретение вышедшего из строя насосного оборудования для источников водоснабжения на объектах муниципальной собственности в аварийных ситуациях.

9) Исполнение требований контролирующих органов и решений судов на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности, с целью устранения нарушений действующего законодательства и иных обязательных требований, в том числе в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

10) Оказание финансовой помощи на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам путём возмещения части их фактических затрат на подготовку к предстоящему отопительному сезону и на компенсацию выпадающих затрат предоставляемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению и другим потребителям, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

11) Предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности унитарным предприятиям округа.

12) Оказание финансовой помощи на безвозмездной и безвозвратной основе в целях предупреждения банкротства для погашения денежных обязательств и обязательных платежей по причине недополученных доходов либо в связи с расходами, понесёнными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг и восстановления платёжеспособности должника юридическим лицам путём возмещения части их фактических затрат на подготовку к предстоящему отопительному сезону и на компенсацию выпадающих затрат предоставляемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению и другим потребителям, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Срок реализации подпрограммы № 4 - 2024 - 2028 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы № 4

Финансирование подпрограммы № 4 планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и бюджета округа.

Кроме того, предполагается использовать внутренние резервы предприятий, инвестиционные и заемные средства, а также средства лизинговых компаний.

| Статус | Наименование мероприятия | Потребность в финансировании, тыс. руб., всего | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 4 | Развитие коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2024-2028 годы | 99 290,1 | 95 806,1 | 1 508,5 | 658,5 | 658,5 | 658,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Поддержка мероприятий по модернизации и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | 97 986,1 | 95 706,1 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 1.1.1 | Мероприятия по модернизации коммунального хозяйства | 2 850,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 1.1.2 | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | 95 136,1 | 95 136,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Проведение лабораторных испытаний качества воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Газификация на территории Междуреченского муниципального округа | 454,0 | 100,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 1.2.1 | Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание построенных распределительных газопроводов | 454,0 | 100,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Создание и использование запаса (резерва)топливных ресурсов | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Целевые показатели достижения целей и решения

задач подпрограммы № 4, прогноз конечных результатов

реализации подпрограммы № 4

Управление реализацией подпрограммы № 4 осуществляется администрацией округа.

Финансирование подпрограммы № 4 осуществляется в соответствии с решением Представительного собрания Междуреченского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и муниципальными контрактами (договорами) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы № 4 финансовых средств ежегодно уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям и с учетом этого целевые показатели подпрограммы № 4.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 Год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Увеличение количества котельных, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество участков сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество участков сетей водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество участков сетей водоотведения, в отношении которых произведен ремонт и замена | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество выполненных проектных и изыскательных работ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, в том числе в сельской местности | ед. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 8 | Уровень газификации потребителей округа природным газом | % | 29,0 | 29,4 | 29,6 | 30,0 | 30,0 |

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | количество котельных, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования | определяется путем подсчета количества котельных, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования определяется путем подсчета количества участков сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена |
| 2 | количество участков сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена |  |
| 3 | количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования | определяется путем подсчета количества объектов водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования |
| 4 | количество участков сетей водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена | определяется путем подсчета количества участков сетей водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена |
| 5 | количество участков сетей водоотведения, в отношении которых произведен ремонт и замена | определяется путем подсчета количества участков сетей водоотведения, в отношении которых произведен ремонт и замена |
| 6 | количество выполненных проектно-изыскательных работ | определяется путем подсчета количества выполненных проектно-изыскательных работ |
| 7 | Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, в том числе в сельской местности | К = К1 + К2 + … Кi, где: К - общее количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу, ед. К1-количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации 1-го объекта, ед. К2 - количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации по 2-го объекта, ед. К i - количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации по i-го объекта, ед. |
| 8 | Уровень газификации потребителей округа природным газом | У = Г/Г общ.х 100%, где: У – уровень газификации потребителей округа природным газом, % Г – количество газифицированных природным газом квартир в Междуреченском муниципальном округе, ед. Гобщ. – общее количество квартир в Междуреченском муниципальном округе, ед. |