Информация о реализации Национальных проектов в Междуреченском муниципальном районе

на «30» декабря   2021 года

| № п/п | Национальный проект | Перечень объектов капитального строительства, подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту | Сведения о муниципальных нормативных правовых актах, принятых для реализации национальных проектов | Общая информация за истекший период 2021 г. об участии администрации Междуреченского муниципального района в реализации приоритетных национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мероприятия запланированные к выполнению в 2021 г. | Заключенные контракты нет/ да (дата и №) | Предусмотрено в бюджете Объем денежных средств выделенных на реализацию в 2021 году (тыс. руб.) |  |  |  | Объем денежных средств, выделенных на реализацию (тыс. руб.) на отчетную дату |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | ВИ* | ФБ* | ОБ* | МБ* | ВИ* |
| 1 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА НП «Формирование комфортной городской среды» | Благоустройство дворовых территорий | Решение Представительного Собрания района от 18.12.2020 № 54 «О бюджете района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; Постановление администрации Междуреченского муниципального района от 13.12.2017 № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района на 2018-2024 годы» | Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Шуйское, ул. Горького, д.7 | Да № 013030002430000035001 от 10.11.2020 | 83,8 | 168,9 | 30,9 |  | 83,8 | 168,9 | 30,9 |  |
|  |  | Благоустройство общественных территорий | Решение Представительного Собрания района от 18.12.2020 № 54 «О бюджете района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; Постановление администрации Междуреченского муниципального района от 13.12.2017 № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района на 2018-2024 годы» | Благоустройство детской площадки в с. Шуйское | Да № 0130300024320000039001 от 25.11.2020 | 248,7 | 123,4 | 37,2 | 0 | 248,7 | 123,4 | 37,2 | 0 |
| 2 | КУЛЬТУРА НП «Культурная среда | Капитальный ремонт здания Игумницевского филиала БУК ММР «Центр культурного развития» в д. Игумницево | Постановление администрации Междуреченского муниципального района об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | Капитальный ремонт здания Игумницевского филиала БУК ММР «Центр культурного развития» в д. Игумницево, ул.Юбилейная д.10 | Да № 0830500000221008250001 от 16.05.2021 | 0 | 2249,2 | 22,7 | 0 | 0 | 2249,2 | 22,7 | 0 |
| 3 | КУЛЬТУРА НП «Творческие люди» | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры | Постановление администрации Междуреченского муниципального района об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | Приобретение мультимедийного оборудования и оргтехники для детского филиала МБУК «Междуреченская ЦБС» | нет | 100,0 | 4,2 | 0 | 0 | 100,0 | 4,2 | 0 | 0 |
| 4 | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА НП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Постановление администрации Междуреченского муниципального района об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального района на 2019 -2025 годы» | Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в с.Шейбухта Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в п.Федотово Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в п.Текстильщики Тотемского района Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в с.Куркино Вологодского р-на Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в г.Вологда Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в с.Куркино Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в п.Грибково | Да № 0130300024321000008001 от 13.04.2021 № 0130300024321000012001 от 26.04.2021 № 0130300024321000013001 № 0130300024321000016001 от 13.05.2021 № 0130300024321000017001 от 13.05.2021 № 0130300024321000022001 от 16.06.2021 № 0130300024321000038001 от 21.09.2021 | 15572,9 | 648,9 | 2,2 | 0 | 14011,1 | 583,8 | 1,1 | 0 |
|  |  |  |  | Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в с.Куркино Вологодского района Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в с.Мосейково Вологодского района Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в с.Шуйское Междуреченского района Вологодского района Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в с.Шуйское Междуреченского района Вологодского района | № 0130300024321000034001 от 23.08.2021 № 0130300021432100004001 от 05.10.2021 № 0130300024321000045001 от 19.11.2021 № 0130300024321000047001 от 22.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДЕМОГРАФИЯ НП «Финансовая поддержка при рождении детей» | Отдельные категории граждан - получатели субсидии (13 получателей) | Постановление администрации Междуреченского муниципального района от 04.10.2019 № 476 «О муниципальной программе «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Междуреченского муниципального района на 2020-2024 годы» | Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей |  | 0 | 2947,8 | 0 |  | 0 | 2479,8 | 0 | 0 |
| 6 | ЭКОЛОГИЯ НП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Постановление администрации Междуреченского муниципального района от 11.11.2021 № 513 «О внесении изменений в постановление от 29.09.2020 № 398» | Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | № 0830500000221003276001 от 07.12.2021 | 23,6 | 566,4 | 0,2 |  | 0 | 14,1 | 338,7 | 0,1 |

ФБ* - средства федерального бюджета

ОБ*- средства областного бюджета

МБ* - средства муниципального бюджета

ВИ* - внебюджетные источники