АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.03.2025 № 181

с. Шуйское

О внесении изменений в постановление от 27.09.2024 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Междуреченского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением администрации Междуреченского муниципального округа от 30.05.2024 года № 343,

Администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление от 27.09.2024 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа», изложив Приложение (Муниципальную программу) в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением муниципальной программы возложить на первого заместителя главы округа Киселёва С.Н.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Междуреченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                          С.А. Кузнецов

|  | Приложение к постановлению администрации округа от 12.03.2025 № 181 «Утверждена постановлением администрации округа от 27.09.2024 № 638 |
| --- | --- |

Куратор программы:

Первый заместитель главы

Междуреченского муниципального округа                              Киселёв С.Н.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Междуреченского

муниципального округа                                                               Душенькин Д.А.

Ответственный за разработку

муниципальной программы:

Начальник отдела строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Междуреченского

муниципального округа                                                               Душенькин Д.А.

Муниципальная программа

«Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа»
(далее – Программа)

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.	Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596;

Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

Государственной программы Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" утвержденной постановлением Правительства области от 25 марта 2019 года № 286;

К приоритетным направлениям и целям муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы на территории округа относятся:

-формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик объектов дорожного хозяйства;

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения

Муниципальная программа

"Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа"

1.	Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Глава Междуреченского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Междуреченского муниципального округа |
| Срок реализации | Этап I: год начала 2025- год окончания 2027 Этап II: год начала 2028– год окончания 2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1.1. Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов Цель 2.1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |
| Направления муниципальной программы | Направление 1 «Автомобильные дороги» Направление 2 «Транспортное обслуживание» |
| Объемы финансового обеспечения | Общий объем финансирования 35 642,8 тыс. рублей, в том числе: 2025 год-11 660,0 тыс. рублей; 2026 год-11 882,4 тыс. рублей; 2027 год-12 100,4 тыс. рублей; 2028 год-0,0 тыс. рублей; 2029 год-0,0 тыс. рублей; 2030 год-0,0 тыс. рублей. Из них средства областного бюджета 4 357,8 тыс. рублей, в том числе: 2025 год-1 741,4 тыс. рублей; 2026 год-1 308,2 тыс. рублей; 2027 год-1 308,2 тыс. рублей; 2028 год-0,0 тыс. рублей; 2029 год-0,0 тыс. рублей; 2030 год-0,0 тыс. рублей. Из них средства бюджета округа 31 285,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год-9 918,6 тыс. рублей; 2026 год-10 574,2 тыс. рублей; 2027 год- 10 792,2 тыс. рублей; 2028 год-0,0 тыс. рублей; 2029 год-0,0 тыс. рублей; 2030 год-0,0 тыс. рублей. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально- экономического развития Междуреченского муниципального округа | Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние, улучшение комфортного проживания граждан |

- 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | ЕИ (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы № 1.1 «Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м. | 218,6 | 2024 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | Отдел строительства и ЖКХ | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.2 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м | 2,79 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,5 | 2024 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |  | комфортная и безопасная среда для жизни |
| Цель муниципальной программы № 2.1 «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | тыс.чел. | 4,6 | 2024 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | Отдел строительства и ЖКХ | комфортная и безопасная среда для жизни |

- 3. Перечень структурных элементов  муниципальной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление № 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» Куратор – Кузнецов Сергей Александрович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Отдел строительства и ЖКХ администрации округа |  | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2030) |  |
| 1.1.1. | Задача 1 Осуществление дорожной деятельности и отношений автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений |
| 1.2. | Муниципальный проект «Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы» Куратор- Кузнецов Сергей Александрович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Отдел строительства и ЖКХ администрации округа |  |  | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2030) |
| 1.3.1. | Задача 1 Выполнение проектно-изыскательных работ (ПИР) | Проведение ПИР, прохождение и получение заключений государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений. |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» Куратор- Кузнецов Сергей Александрович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Отдел строительства и ЖКХ администрации округа |  |  | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2030) |
| 1.М.1. | Задача 1 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии |
| 1.М.2. | Задача 2 Подготовка автомобильных дорог и искусственных сооружений к прохождению паводка, а также ликвидация причиненного ущерба в послепаводковый период | - |  | - |
| 1.М.3. | Задача 3 Правовое оформление дорог местного значения | - |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.М. | Направление № 2 «Транспортное обслуживание» |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения» Куратор- Кузнецов Сергей Александрович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Отдел строительства и ЖКХ администрации округа |  | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2030) |  |
| 2.1 | Задача 1 Компенсация потерь в доходах транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки населения автобусами по социально-значимым внутрирайонным маршрутам, в том числе оказание услуг по перевозке населения автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |  | увеличение количества перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам |

- 4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа» всего, в том числе: | 11660,0 | 11882,4 | 12100,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35642,8 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 11660,0 | 11882,4 | 12100,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35642,8 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 1741,4 | 1309,2 | 1309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4359,8 |
| -местный бюджет | 9918,6 | 10573,2 | 10791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31283,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» всего, в том числе: | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,8 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,8 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 300,6 | 300,6 | 300,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,8 |
| -местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Проектно-изыскательные работы (ПИР) всего, в том числе: | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» всего, в том числе: | 9411,0 | 10041,0 | 10779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30231,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 9411,0 | 10041,0 | 10779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30231,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 9411,0 | 10041,0 | 10779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30231,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения» всего, в том числе: | 1445,4 | 1017,8 | 1017,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3481,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1445,4 | 1017,8 | 1017,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3481,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 1440,8 | 1007,6 | 1007,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,0 |
| -местный бюджет | 14,6 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, содержание которых осуществлялось в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | АМО |
| 2 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, отремонтированных в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | АМО |
| 3 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года | за отчетный год |  | ДРД = ПДн / ПДобщ х 100% | ДРД – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 1, официальная статистическая информация, форма 3-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 22 июля 2019 года № 418 | АМО |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пдобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |
| 4 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | чел | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным маршрутам в текущем году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | АМО |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

- 1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» категориям граждан» сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Срок реализации проекта |  | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Кузнецов Сергей Александрович | Глава округа |  |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | 1. Муниципальная программа |  | Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа |  |  |

- Цель и показатели проекта

| - Цель № 1.1. Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Наименование показателя проекта | - Признак ключевого параметра (да/нет) | - ЕИ (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - Протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | - Нет | - Км | - 218,6 | - 2023 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
| - 2 | - Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | - Да | - Км/п.м. | - 2,79 | - 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3 | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Да | - % | - 94,5 | - 2023 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |

- 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, в том числе искусственные сооружения | Км/п.м. | иное | 2,79 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Иное | 94,5 | 2024 | - 65 | - 64 | - 63 | - 62 | - 61 | - 60 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2020 2021 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Обеспечен ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, всего | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,8 |
| 1.1 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | средства областного бюджета | 300,6 | 300,6 | 300,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,8 |
| 1.3 | средства местного бюджета | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,8 |
| В том числе: |  | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,8 |
| средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета |  | 300,6 | 300,6 | 300,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,8 |
| средства местного бюджета |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Обеспечен ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1. заключение договора ежегодно, до 30 сентября | 2025 | 2030 | Отдел строительства и ЖКХ | Договор, акт |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы»

- 1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Кузнецов Сергей Александрович | Глава округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | 1.Муниципальная программа | Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа |  |  |

- Цель и показатели проекта

| - Цель1.1 Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Наименование показателя проекта | - Признак ключевого параметра (да/нет) | - ЕИ (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - Проведение ПИР, прохождение и получение заключений государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же искусственных сооружений. | - Нет | - ед | - 4 | - 2024 | 1 | - | - | - | - | - |

- 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Выполнено ПИР, пройдено и получено заключений государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же искусственных сооружений. | ед | иное | 4 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2020 2021 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Проведение ПИР, прохождение и получение заключений государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также искусственных сооружений, всего | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 |
| 1.1 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | средства местного бюджета | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 |
| 1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 |
| В том числе: |  | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 |
| средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета |  | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Проведение ПИР, прохождение и получение заключений государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также искусственных сооружений, всего |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключение договора | 2025 | 2030 | Отдел строительства и ЖКХ администрации округа | Договор, акт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Междуреченского муниципального округа | Отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м. | 218,6 | 2024 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | Отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автодорог местного значения в зимний период | Поддержка нормативного состояния дорог | км | 218,6 | 2024 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | Отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа |
| 1.2 | Устройство и содержание ледовой переправы через р. Сухона |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание автодорог местного значения в весенний период | Поддержка нормативного состояния дорог | км | 218,6 | 2024 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |  |
| 1.4 | Содержание автодорог местного значения в летний период | Поддержка нормативного состояния дорог | км | 218,6 | 2024 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |  |
| 1.5 | Содержание искусственных сооружений |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Противопаводковые мероприятия |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Правовое оформление дорог местного значения |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Дорожная разметка |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений», (всего), в том числе: | 9411,0 | 10041,0 | 11796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31248,8 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9411,0 | 10041,0 | 11796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31248,8 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 9411,0 | 10041,0 | 11796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31248,8 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | 8961,0 | 9491,0 | 10779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29231,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 8961,0 | 9491,0 | 10779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29231,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 8961,0 | 9491,0 | 10779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29231,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Противопаводковые мероприятия | 250,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 250,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 250,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Правовое оформление дорог местного значения | 200,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 200,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 200,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, содержание которых осуществлялось в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Междуреченского муниципального округа | Отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | Тыс. чел. | 4,6 | 2024 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | Отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | Перевозка пассажиров | Тыс. чел. | 4,6 | 2024 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | Отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения», всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсированы потери в доходах транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки населения автобусами по социально-значимым внутрирайонным маршрутам всего, в том числе | 1455,4 | 1017,8 | 1017,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3491,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1455,4 | 1017,8 | 1017,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3491,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 1440,8 | 1007,6 | 1007,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,0 |
| -местный бюджет | 14,6 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | Тыс. чел. | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, содержание которых осуществлялось в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа |

Приложение 1 к муниципальной программе

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | Разработчик документа | Гиперссылка на текст документа5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегические приоритеты муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Междуреченского муниципального района | Стратегии социально-экономического развития Междуреченского муниципального района Вологодской области на период 2030 года, утвержденной | от 26.12.2018 № 62 | Администрация Междуреченского муниципального района | https://35mezhdurechenskij.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-1/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-ser-mezhdurechenskogo-munitsipalnogo-okruga-do-2030g/ |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации Междуреченского муниципального округа Вологодской области | Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа» | от 27.09.2024 № 638 | Администрация Междуреченского муниципального округа | https://35mezhdurechenskij.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-administratsii-okruga-2024-god/dokumenty-omsu_2644.html |