

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

### ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# От 22.01.2025 № 46

 с.Шуйское

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Междуреченского муниципального округа

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и создания безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Междуреченского муниципального округа,

Администрация округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P36) организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Междуреченского муниципального округа.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы округа Киселева С.Н.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Междуречье» и размещению на официальном сайте Междуреченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа С.А.Кузнецов

Утвержден

постановлением

администрации округа

от 22.01.2025 № 46

**ПОРЯДОК**

**ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ**

**И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

**ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Междуреченского муниципального округа (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее также - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценку технического состояния автомобильных дорог;

б) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляет отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Междуреченского муниципального округа (далее - Отдел).

4. Отдел организует и проводит оценку технического состояния автомобильных дорог. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в [порядке](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368321&dst=100011), утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288.

Оценка технического состояния сети автомобильных дорог проводится с периодичностью 1 раз в год в течение месяца после завершения периода весенней распутицы, но не позднее 1 июля текущего года.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог с учетом анализа аварийности Отдел формирует план разработки проектов и (или) сметных расчетов на проведение работ по ремонту автомобильных дорог в срок до 1 августа текущего года.

6. В соответствии планом разработки проектов и (или) сметных расчетов на проведение работ по ремонту Отдел организует разработку проектов и (или) сметных расчетов в срок до 1 октября текущего года.

Для разработки проектов и (или) сметных расчетов ремонта автомобильных дорог привлекаются проектные и подрядные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Проекты или сметные расчеты на ремонт автомобильных дорог разрабатываются в соответствии с [Классификацией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450040&dst=100012) работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

7. В случае если размер средств на ремонт автомобильных дорог, предусмотренный проектом решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными постановлением администрации округа, Отделом в пределах предусмотренных средств формируется перечень объектов, требующих проведения неотложных ремонтных работ, разрабатываются проекты или сметные расчеты, в которых определяются виды и объемы проведения работ по ремонту таких автомобильных дорог и сооружений на них.

8. В случае, если, размер средств на содержание автомобильных дорог, предусмотренный проектом решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными постановлением администрации округа, планирование работ осуществляется, в пределах предусмотренных средств, в соответствии с результатами оценки состояния автомобильных дорог.

9. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

10. Проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования годовых планов проведения работ по ремонту автомобильных дорог.

Планы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на предстоящий финансовый год утверждаются постановлением администрации округа об утверждении (внесении изменений) муниципальной программы "Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа» в срок до 1 ноября текущего года.

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется привлеченными организациями в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядными организациями.

11. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии с утвержденными схемами.

12. Приемка результатов, выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляется заказчиками в соответствии с условиями заключенных контрактов на их выполнение.