- Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2024 № ***

с. Шуйское

Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 года № 286 «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», постановлением администрации Междуреченского муниципального района от 30.05.2024   № 343 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Междуреченского муниципального округа Вологодской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожная сеть и транспортное обслуживание  на территории Междуреченского муниципального округа» согласно приложению.

2. Управлению финансов Междуреченского муниципального округа предусмотреть  финансирование  программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления начиная с 2025 года.

3.   Настоящее    постановление  вступает   в силу  1 января 2025 года.

4.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Междуреченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий

полномочия главы округа                                                                      С.Н. Киселёв

Утверждена

постановлением Администрации

Междуреченского муниципального округа

от 27.09.2024 № ***

(приложение)

Муниципальная программа

«Дорожная сеть и транспортное обслуживание  на территории Междуреченского муниципального округа»

- Приоритеты и цели муниципальной  программы

Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями программы Вологодской области

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596;

Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

Государственной программы Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" утвержденной постановлением Правительства области от 25 марта 2019 года № 286;

К приоритетным направлениям и целям муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы на территории округа относятся:

-формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик объектов дорожного хозяйства;

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

- Приложение

к постановлению Администрации

Междуреченского муниципального округа

от 27.09.2024 № ***

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Дорожная сеть и транспортное обслуживание  на территории Междуреченского муниципального округа"

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Глава Междуреченского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Междуреченского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел имущественных отношений администрации Междуреченского муниципального округа Управление образования Междуреченского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Междуреченского муниципального округа, отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | -формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов; - обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения; - повышение уровня безопасности дорожного движения; |
| Направления муниципальной программы | Направление 1 «Автомобильные дороги». Направление 2 «Транспортное обслуживание» Направление 3 «Безопасность дорожного движения» |
| Объемы финансового обеспечения | Общий объем финансирования 23 227 тыс. рублей, в том числе: 2025 год-12 157,0 тыс. рублей; 2026 год-11 070,0 тыс. рублей; 2027 год-0,0 тыс. рублей; 2028 год-0,0 тыс. рублей; 2029 год-0,0 тыс. рублей; 2030 год-0,0 тыс. рублей. Из них средства областного бюджета 3 079,4 тыс. рублей, в том числе: 2025 год-1 539,7 тыс. рублей; 2026 год-1 539,7 тыс. рублей; 2027 год-0,0 тыс. рублей; 2028 год-0,0 тыс. рублей; 2029 год-0,0 тыс. рублей; 2030 год-0,0 тыс. рублей. Из них средства местного бюджета 20 147,6 тыс. рублей, в том числе: 2025 год-10 617,3 тыс. рублей; 2026 год-9 530,3 тыс. рублей; 2027 год-0,0 тыс. рублей; 2028 год-0,0 тыс. рублей; 2029 год-0,0 тыс. рублей; 2030 год-0,0 тыс. рублей. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально- экономического развития Междуреченского муниципального округа | Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние, обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение комфортного проживания граждан |

- 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | ЕИ (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Цель: формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м. | 218,6 | 2023 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | АМО | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.2 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м | 2,79 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АМО | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.3 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,5 | 2023 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | АМО | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |
| 2. Цель: обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | тыс.чел. | 4,6 | 2023 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | АМО | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |
| 3.Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств | чел | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АМО | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни |

АМО- Администрация Междуреченского муниципального округа

- 3. Перечень структурных элементов  муниципальной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Направление 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |
| Отдел строительства и ЖКХ администрации округа |  |  | 2025-2030 |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений |
| 1.2 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. |  | ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений |
| 1.3 | Муниципальный проект «Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы» | Проведение ПИР, прохождение и получение заключений государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же искусственных сооружений. |  | ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии |
| Направление 2 «Транспортное обслуживание» |  |  |  |  |
| Отдел строительства и ЖКХ администрации округа |  |  | 2025-2030 |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения» | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |  | увеличение количества перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам |
| Направление 3 «Безопасность дорожного движения». |  |  |  |  |
| Управление образования |  |  | 2025-2030 |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | Снижение числа ДТП с летальным исходом |  | количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств |

- 4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание на территории Междуреченского муниципального округа» | всего, в том числе: | 10 657,0 | 11 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 727,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 539,7 | 1 539,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 079,4 |
|  |  | Местный бюджет | 9 117,3 | 9 530,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 647,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Междуреченского муниципального округа | всего, в том числе: | 10 657,0 | 11 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 727,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 539,7 | 1 539,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 079,4 |
|  |  | Местный бюджет | 9 117,3 | 9 530,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 647,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Направление 1 «Автомобильные дороги». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» | всего, в том числе: | 328,0 | 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 324,7 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,4 |
|  |  | Местный бюджет | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Муниципальный проект «Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы» | всего, в том числе: | 490,0 | 520,0 |  |  |  |  | 1 010,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» | всего, в том числе: | 7 991,7 | 8 244,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 236,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 7 991,7 | 8 244,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 236,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Направление 2 «Транспортное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения» | всего, в том числе: | 1 227,3 | 1 227,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 454,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 215,0 | 1 215,0 | - | - | - | - | 2 430,0 |
|  |  | Местный бюджет | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Направление 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной программы

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Направление 1 «Автомобильные дороги». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, в том числе искусственные сооружения | Иные закупки товаров, работ и услуг | Закупка работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, в том числе искусственные сооружения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Иные закупки товаров, работ и услуг | Закупка работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | 328,0 | 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальный проект «Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведены ПИР, получены заключения государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же искусственных сооружений. | Иные закупки товаров, работ и услуг | Организация работ по проектированию строительству, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Направление 1 «Автомобильные дороги». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автодорог местного значения в зимний период | Иные закупки товаров, работ и услуг | Закупка работ | 6 061,7 | 6 294,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Устройство и содержание ледовой переправы через р. Сухона |  |  | 900,0 | 920,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание автодорог местного значения в весенний период |  |  | 350,0 | 360,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание автодорог местного значения в летний период |  |  | 450,0 | 430,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание искусственных сооружений |  |  | 230,0 | 240.0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Противопаводковые мероприятия |  |  | 250,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Правовое оформление дорог местного значения |  |  | 200,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Дорожная разметка |  |  | 170,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Направление 2 «Транспортное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Компенсированы потери в доходах транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки населения автобусами по социально-значимым внутрирайонным маршрутам | Иные закупки товаров, работ и услуг | Закупка услуг по перевозке пассажиров на внутрирайонных маршрутах | 1 227,3 | 1 227,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретены светоотражающие приспособления для распространения в среде учащихся образовательных организаций | Иные закупки товаров, работ и услуг | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, содержание которых осуществлялось в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | АМО |
| 2 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, отремонтированных в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | АМО |
| 3 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года | за отчетный год |  | ДРД = ПДн / ПДобщ х 100% | ДРД – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 1, официальная статистическая информация, форма 3-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 22 июля 2019 года № 418 | АМО |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пдобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км |  |  |
| 4 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | чел | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным маршрутам в текущем году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | АМО |

- Приложение № 1

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

- 1. Основные  положения

| Наименование муниципального проекта | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта |  | Глава округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | 1.Муниципальная программа «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |

- Цель и показатели проекта

| - 1. Цель: формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Наименование показателя проекта | - Признак ключевого параметра (да/нет) | - ЕИ (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - Протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | - Нет | - Км | - 218,6 | - 2023 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
| - 2 | - Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | - Да | - Км/п.м. | - 2,79 | - 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3 | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Да | - % | - 94,5 | - 2023 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |

- 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, в том числе искусственные сооружения | Км/п.м. | иное | 2,79 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Иное | 94,5 | 2023 | - 65 | - 64 | - 63 | - 62 | - 61 | - 60 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2020 2021 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Обеспечен ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение к паспорту проекта «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1. | Результат«...» (указывается результат проекта) |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка «...» (указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий проекта и обеспечивающая достижение результата проекта) |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»

- 1. Основные  положения

| Наименование муниципального проекта | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта |  | Глава округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | 1.Муниципальная программа «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |

- Цель и показатели проекта

| - 1. Цель: формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Наименование показателя проекта | - Признак ключевого параметра (да/нет) | - ЕИ (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - Протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | - Нет | - Км | - 218,6 | - 2023 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
| - 2 | - Ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | - Да | - Км/п.м. | - 0,0 | - 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3 | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Да | - % | - 94,5 | - 2023 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |

- 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, в том числе искусственные сооружения, обеспечивающие подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Км/п.м. | иное | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Иное | 94,5 | 2023 | - 65 | - 64 | - 63 | - 62 | - 61 | - 60 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2020 2021 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Обеспечен ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан , всего | 328,0 | 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,0 |
| 1.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Областной бюджет | 324,7 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,4 |
| 1.3 | Местный бюджет | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| 1.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение к паспорту проекта «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1. | Результат«...» (указывается результат проекта) |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка «...» (указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий проекта и обеспечивающая достижение результата проекта) |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы»

- 1. Основные  положения

| Наименование муниципального проекта | Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта |  | Глава округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | 1.Муниципальная программа «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |

- Цель и показатели проекта

| - 1. Цель: формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Наименование показателя проекта | - Признак ключевого параметра (да/нет) | - ЕИ (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - Проведение ПИР, прохождение и получение заключений государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же искусственных сооружений. | - Нет | - ед | - 4 | - 2023 | - | - | - | - | - | - |

- 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Выполнено ПИР, пройдено и получено заключений государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же искусственных сооружений. | ед | иное | 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 2020 2021 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Проведение ПИР, прохождение и получение заключений государственной экспертизы для дальнейшего проведения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же искусственных сооружений, всего | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 |
| 1.1 | Местный бюджет | 490,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 |

Приложение к паспорту проекта «Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1. | Результат«...» (указывается результат проекта) |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка «...» (указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий проекта и обеспечивающая достижение результата проекта) |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Междуреченского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Междуреченского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2030 |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м. | 218,6 | 2023 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | Администрация Междуреченского муниципального округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автодорог местного значения в зимний период | Поддержка нормативного состояния дорог | км | 218,6 | 2023 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |  |
| 1.2 | Устройство и содержание ледовой переправы через р. Сухона |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание автодорог местного значения в весенний период | Поддержка нормативного состояния дорог | км | 218,6 | 2023 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |  |
| 1.4 | Содержание автодорог местного значения в летний период | Поддержка нормативного состояния дорог | км | 218,6 | 2023 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |  |
| 1.5 | Содержание искусственных сооружений |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Противопаводковые мероприятия |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Правовое оформление дорог местного значения |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Дорожная разметка |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений», всего | 8 611,7 | 8 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 606,4 |
| 1.1 | Содержание автодорог местного значения в зимний период | 6 061,7 | 6 294,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 356,4 |
| 1.2 | Устройство и содержание ледовой переправы через р. Сухона | 900,0 | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 820,0 |
| 1.3 | Содержание автодорог местного значения в весенний период | 350,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,0 |
| 1.4 | Содержание автодорог местного значения в летний период | 450,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 |
| 1.5 | Содержание искусственных сооружений | 230,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 |
| 1.6 | Противопаводковые мероприятия | 250,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| 1.7 | Правовое оформление дорог местного значения | 200,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 1.8 | Дорожная разметка | 170,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |

- 5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м. | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, содержание которых осуществлялось в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Администрация Междуреченского муниципального округа |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Междуреченского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Междуреченского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2030 |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | Тыс. чел. | 4,6 | 2023 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | Администрация Междуреченского муниципального округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | Перевозка пассажиров | Тыс. чел. | 4,6 | 2023 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения», всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компенсированы потери в доходах транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки населения автобусами по социально-значимым внутрирайонным маршрутам всего, в том числе | 1 227,3 | 1 227,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 454,6 |
| 1.2 | Областной бюджет | 1 215,0 | 1 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 430,0 |
| 1.3 | Местный бюджет | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 |

- 5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | Тыс. чел. | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, содержание которых осуществлялось в отчетном году | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Администрация Междуреченского муниципального округа |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Междуреченского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Междуреченского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2030 |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств | чел | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Междуреченского муниципального округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение светоотражающих приспособлений для распространения в среде учащихся образовательных организаций |  |  | - | 2023 | - | - | - | - | - | - |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретено светоотражающих приспособлений для распространения в среде учащихся образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств | чел. |  | за отчетный год |  | фактические данные |  | 3 | Администрация Междуреченского муниципального округа |

*1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие

- ».